Наименование образовательной организации

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на разработку мобильного приложения

«Список покупок»

Выполнил: __________________________

Группа: ____________________________

Проверил: __________________________

Город — 2026

# Содержание

1 Введение

2 Основание для разработки

3 Назначение программы

4 Требования к программе

4.1 Функциональные требования

4.2 Надёжность

4.3 Условия эксплуатации

4.4 Технические средства

4.5 Совместимость

5 Требования к программной документации

6 Технико-экономические показатели

7 Стадии и этапы разработки

8 Порядок контроля и приёмки

9 Библиография

Приложение А. Пример использования приложения

# 1 Введение

В этом техническом задании описывается разработка мобильного приложения «Список покупок» для устройств на базе Android. Приложение нужно для того, чтобы пользователь мог заранее составить список товаров, которые необходимо купить, и не забыть нужные продукты в магазине.

Идея приложения достаточно простая: пользователь добавляет товары, при необходимости распределяет их по категориям, отмечает купленные позиции и удаляет то, что больше не нужно. Также планируется возможность синхронизации списка и настройки напоминаний. Приложение разрабатывается в рамках учебной работы.

Рабочее название программы — «Список покупок». Основная платформа — Android. Предполагается, что интерфейс будет простым и понятным, чтобы основные действия можно было выполнить за несколько нажатий.

# 2 Основание для разработки

Основанием для разработки является учебное задание по созданию технического задания на программное обеспечение. Документ подготовлен с учётом структуры и общих требований к текстовым документам, указанных в ГОСТ Р 2.105–2019.

Разработка нужна для практического изучения этапов создания программного продукта: определения требований, планирования функций, проверки работы и подготовки документации. Заказчиком в рамках учебной работы выступает преподаватель, а разработчиком — обучающийся.

# 3 Назначение программы

Программа предназначена для создания и ведения списка покупок на телефоне. Её основная задача — помочь пользователю организовать покупки и быстрее находить нужные товары в списке.

Приложение рассчитано на обычных пользователей Android. Для работы не требуется специальных знаний: пользователь должен уметь устанавливать приложения и пользоваться сенсорным экраном.

В первую очередь приложение будет использоваться для повседневных покупок продуктов, бытовых товаров и других вещей. Один список можно использовать для одной покупки или редактировать его по мере необходимости.

# 4 Требования к программе

4.1 Функциональные требования

Приложение должно поддерживать следующие возможности:

добавление нового товара с указанием его названия;

редактирование названия товара и удаление ненужной позиции;

отметка товара как купленного и возможность снять эту отметку;

создание категорий, например «Продукты», «Дом», «Гигиена»;

просмотр общего списка и отдельно купленных товаров;

сохранение списка после закрытия приложения;

синхронизация данных с облаком при наличии подключения к Интернету;

настройка напоминания о необходимости проверить список перед покупкой.

Если интернет-соединение отсутствует, основные функции — просмотр, добавление, изменение и удаление товаров — должны оставаться доступными. Синхронизация выполняется после восстановления соединения, если эта функция реализована.

При попытке добавить пустое название приложение должно показать подсказку и не создавать пустую позицию. Перед удалением списка целиком желательно показывать подтверждение, чтобы пользователь случайно не потерял данные.

4.2 Требования к надёжности

данные должны сохраняться после закрытия или перезапуска приложения;

ошибки ввода не должны приводить к аварийному завершению программы;

при сбое синхронизации локальный список не должен сразу удаляться;

приложение должно показывать понятные сообщения об ошибках;

доступ к облачным данным должен выполняться с использованием защищённого соединения.

Полная бесперебойная работа не гарантируется, так как синхронизация зависит от качества интернет-соединения и доступности внешних сервисов.

4.3 Условия эксплуатации

Приложение используется на смартфонах и планшетах под управлением Android. Для основных операций с локальным списком Интернет не обязателен. Для синхронизации и получения уведомлений могут потребоваться подключение к сети и разрешения, предоставленные пользователем.

Интерфейс должен быть удобен для использования одной рукой. Текст и основные кнопки должны быть достаточно крупными для чтения на экране мобильного устройства.

4.4 Требования к составу и параметрам технических средств

Для использования нужен смартфон или планшет с операционной системой Android и свободным местом для установки приложения. Рекомендуется устройство с оперативной памятью не менее 2 ГБ. Точные требования будут зависеть от выбранной версии Android и инструментов разработки.

Для разработки необходим компьютер, среда разработки Android Studio и подключение к Интернету для установки библиотек и тестирования синхронизации.

4.5 Требования к информационной и программной совместимости

Приложение должно работать на согласованной версии Android. При разработке можно использовать Kotlin и Android Studio. Для хранения списка на устройстве может применяться локальная база данных, а для синхронизации — облачный сервис.

Названия товаров должны поддерживать русский язык. Если используется облачное хранилище, данные должны передаваться по защищённому соединению. Версии используемых библиотек и минимальная поддерживаемая версия Android указываются в проекте перед началом реализации.

# 5 Требования к программной документации

В комплект документации должны входить:

техническое задание на разработку приложения;

краткая инструкция пользователя;

инструкция по установке и первому запуску;

описание основных экранов и функций;

перечень использованных инструментов и библиотек.

Документы составляются на русском языке. Инструкция должна объяснять, как добавить товар, отметить его купленным, изменить список и настроить напоминание.

# 6 Технико-экономические показатели

Приложение создаётся как учебный проект, поэтому основная затрата — время на разработку и тестирование. Для первой версии можно использовать бесплатные инструменты разработки. Дополнительные расходы могут появиться, если для синхронизации выбрать платный облачный сервис.

Предварительная оценка времени:

определение требований и проектирование экранов — 3–4 часа;

создание интерфейса и списка товаров — 6–8 часов;

реализация категорий и отметок о покупке — 4–5 часов;

сохранение данных и базовая синхронизация — 4–6 часов;

тестирование и исправление ошибок — 3–4 часа;

подготовка документации — 2 часа.

Общая ориентировочная трудоёмкость составляет 22–29 часов. Она может измениться в зависимости от опыта разработчика и сложности синхронизации. Ожидаемый результат — простое приложение, которое упрощает подготовку к покупкам и помогает не забывать нужные товары.

# 7 Стадии и этапы разработки

| Этап | Что выполняется | Результат |
| --- | --- | --- |
| 1. Планирование | Определение функций и требований. | Список требований. |
| 2. Проектирование | Продумывание экранов и хранения данных. | Макет приложения. |
| 3. Разработка | Создание списка, категорий и отметок. | Рабочая версия. |
| 4. Проверка | Проверка добавления, изменения и удаления товаров. | Исправленная версия. |
| 5. Документация | Подготовка инструкции и описания проекта. | Комплект документов. |
| 6. Сдача | Демонстрация основных функций преподавателю. | Готовая учебная работа. |

Сначала планируется и проектируется приложение, затем выполняется разработка. После этого проверяются основные функции, исправляются обнаруженные ошибки и готовится документация.

# 8 Порядок контроля и приёмки

Проверка проводится на Android-устройстве или эмуляторе. Программа считается готовой, если основные функции работают и при обычном использовании не возникают критические ошибки.

При проверке необходимо выполнить следующие действия:

добавить товар и убедиться, что он появился в списке;

изменить название товара и удалить его;

отметить товар купленным, а затем вернуть в обычный список;

создать или выбрать категорию товара;

закрыть приложение и открыть его снова, чтобы проверить сохранение данных;

проверить работу основных функций без Интернета;

при наличии синхронизации проверить передачу изменений после восстановления соединения;

проверить, что пустое название товара не добавляется.

Приёмка проводится по результатам демонстрации приложения и проверки перечисленных пунктов. Если обязательные функции работают, данные сохраняются, а критических ошибок нет, приложение может быть принято.

# 9 Библиография

ГОСТ Р 2.105–2019. Единая система конструкторской документации. Общие требования к текстовым документам.

Android Developers. Документация Android. URL: https://developer.android.com/ (дата обращения: 20.10.2026).

Kotlin Documentation. Официальная документация языка Kotlin. URL: https://kotlinlang.org/docs/ (дата обращения: 20.10.2026).

Android Developers. Руководства по хранению данных. URL: https://developer.android.com/training/data-storage (дата обращения: 20.10.2026).

Android Developers. Уведомления в Android. URL: https://developer.android.com/develop/ui/views/notifications (дата обращения: 20.10.2026).

Перед сдачей следует проверить, соответствует ли список источников требованиям преподавателя, и при необходимости добавить сведения о конкретных библиотеках, которые будут использованы в программе.

# Приложение А. Пример использования приложения

1. Пользователь открывает приложение и нажимает кнопку «Добавить товар».

2. Вводит название, например «Молоко», и сохраняет его.

3. При необходимости выбирает категорию «Продукты».

4. В магазине пользователь нажимает на товар, чтобы отметить его купленным.

5. Если товар добавлен по ошибке, пользователь может изменить его название или удалить позицию.

Пример приведён для пояснения предполагаемого сценария работы. Внешний вид экранов будет зависеть от реализации приложения.